“Отчет о создании программного продукта на основе программы по извлечению квадратного корня.”

Состав бригады: Верхоланцев Филипп, Стольников Владислав, Тищенко Василий (группа ФЗ-11)

Требования к проекту (к организации работы):
1)    Требуемый персонал:

- Менеджер проекта

- Разработчик

- Тестер

- Архитектор

2)   Требуемая квалификация специалистов:

- Менеджер проекта – подходит начинающий, без опыта работы (или более высокой квалификации). Требуется: умения управлять командой, распределять время и составлять документацию.

- Разработчик – Junior developer или выше. Требуется: знание языка Python, Qt designer

- Тестер - подходит начинающий, без опыта работы (или более высокой квалификации). Требуется: знание основных принципов тестирования, умение составлять тесты, оформлять результаты тестирования.

- Архитектор - подходит начинающий, без опыта работы (или более высокой квалификации). Требуется: знание Qt designer, умение создавать понятное, удобное в использовании приложение.

3)    Распределение работы между членами бригады.

- Тищенко Василий: Менеджер проекта, Архитектор, Тестер

- Стольников Владислав: Тестер, Менеджер проекта, Разработчик

- Верхоланцев Филипп: Разработчик, Архитектор

Но на протяжении разработки все члены бригады в зависимости от потребности помогали и делились опытом в каждой из ролей.

4)    Планирование времени работы каждого специалиста.

- Менеджер проекта – 2 часа

- Разработчик – 1 часа

- Тестер – 1 часа

- Архитектор – 2 часа

Данный проект не требует больших временных затрат специалистов. В отведенное для работы время (5 рабочих дней) с учетом работы по 1-1,5 часа в день каждый член бригады сможет выполнить свою часть работы.

5)    Определение требуемого оборудования.

Каждый специалист должен быть обеспечен ПК с установленными на него средствами для разработки данного проекта, текстовым редактором, программой для связи “Discord”, доступом к GitHub и настроенным интернет-подключением.

6)    Оплата труда.

- Тищенко Василий: 33,(3)%

- Стольников Владислав: 33,(3)%

- Верхоланцев Филипп: 33,(3)%

7)  Затраты времени каждого специалиста.

- Тищенко Василий: 4 ч.

- Стольников Владислав: 4 ч.

- Верхоланцев Филипп: 4 ч.

Вся бригада: 10 ч.

Если трудоемкость написания начальной программы для извлечения квадратного корня взять за 1 метр, то разработка соответствующего программного продукта будет длинной 15 метров, т.к. оформление, доработка, тестирование и т.д. занимают в разы больше времени

Вся остальная документация к проекту по ссылке

https://disk.yandex.ru/d/6NrJXohmCH86Fg

Ссылка на проект в GitHub

https://github.com/Filipp-php/SqrtRootProgramm.git